附件3

洗衣机、冰箱设备采购安装合同

| 甲方：成都安蓉生物医药科技产业园开发有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系人及联系电话：杨茜 17636652429 | 联系人及联系电话： |
| 通讯地址：成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号) | 通讯地址： |

鉴于甲方有洗衣机、冰箱设备采购及安装需求，乙方具备提供相关产品及服务的能力，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：

- 一、产品详情

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗衣机 |  | 120台 |  |  |
| 冰箱 |  | 120台 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

- 1.1分批次交付要求：乙方须严格按照甲方书面送达的分批次送货通知单（明确货物名称、型号、数量、送货时间、送达地点）履行交付义务，不得擅自变更批次、数量、型号或延迟送货。

- 1.2送货周期：自本合同生效之日起，全部货物的累计送货周期不得超过6个月；逾期未完成全部送货的，视为乙方根本违约，甲方有权追究违约责任并解除合同。

- 1.3交付标准：乙方送货时须随货提供产品合格证、质保卡、送货清单，经甲方现场签收确认后方视为完成该批次货物交付。

- 二、安装服务

2.1安装地点：甲方指定地点：                    。

2.2安装时间：乙方应在单批次电器设备交付后，按甲方要求进场安装，单批次安装调试工作应在[10]个工作日内完成，并确保设备正常运行。全部电器设备的安装调试工作随送货进度同步完成，且不晚于最后一批电器设备交付后[5]个工作日。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，安装时间相应顺延。因乙方原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方应按合同总金额万分之五的标准向甲方支付违约金，逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方退还全部已付款，并支付总价款10%的违约金。

- 三、合同价款及支付方式

3.1 合同总价款：人民币 [    ] 元（大写：     ）。此价款为固定包干价，包含洗衣机、冰箱及配套配件采购费用、运输费用、安装调试费用、税费等所有相关费用。

3.2 支付方式：

合同签订后 [ 7 ] 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 [ 30 ]% 作为预付款，即人民币 [     ] 元（大写：    ），不含税额：[     ]元，税额：[   ]元。

3.3 乙方完成第一批电器设备安装调试，经甲方书面验收合格后 [ 10 ] 个工作日内，甲方向乙方支付款项，使累计付款额达到合同总价款的 [65]%，即人民币 [     ] 元（大写：[     ），不含税额：[    ]元，税额：[    ]元。

3.4 最后一批电器设备完成交付、安装调试并经甲方整体书面验收合格[ 10 ]个工作日内，甲方向乙方支付款项，使累计付款额达到合同总价款的[95]%。

3.5 合同总价款的5%作为质量保证金，质保期届满，乙方完成本合同约定的所有义务，无违约行为且所完成的工作未出现质量问题，甲方在收到中选人提供的增值税专用发票之日起7个工作日内，扣除乙方的应付款（如有）后，支付剩余价款5%，即人民币 [     ] 元（大写：[     ），不含税额：[    ]元，税额：[    ]元。

3.6 乙方应在甲方每次付款前提供   等额  增值税专用发票，乙方逾期开票或开票不合格的，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。

- 四、设备质量及售后服务

4.1质量保证：乙方提供的电器设备及配件应保证为原厂全新正品且未使用过，产品质量符合国家相关标准及行业通行标准，具备良好的性能和稳定性，随货提供产品合格证、质量检测报告、原厂质保卡。设备质保期自最后一批电器设备交付、安装并经甲方整体验收合格之日起计算，质保期为 [叁] 年。在质保期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换，更换后设备质保期重新起算。

4.2售后服务：质保期内，乙方应提供定期回访服务，确保设备正常运行。若设备发生故障，乙方在接到甲方通知后 [ 12 ] 小时内做出响应，并解决问题（不可抗力因素除外），无法即时修复的，需提供备用设备保障甲方使用，否则视为违约。

- 五、验收标准及方式

5.1验收标准：单批次电器设备品牌、型号、规格、数量与合同及送货通知单一致，设备安装整齐规范，满足甲方提出的功能需求并符合国家及行业标准。

5.2验收方式：

乙方完成单批次安装调试后，应提前 [ 5 ] 天通知甲方进行验收。

甲方在接到通知后的 [ 5 ] 个工作日内组织单批次专项验收，验收不合格的，甲方有权提出整改意见，乙方应于3个工作日内免费整改并重新验收，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权拒收该批次货物、拒付该批次款项。

5.3最终验收：全部货物交付、安装调试完毕且所有批次均验收合格后，双方办理整体最终验收。

- 六、双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务

6.11 有权对乙方的安装工作进行全程监督和检查，提出合理的意见和建议。

6.12 按照合同约定及时支付合同价款。

6.13 为乙方提供必要的协助和配合，包括提供安装场地、水电供应、协调相关人员等，确保乙方安装工作顺利进行。

6.14 不得擅自更改或移动已安装调试好的设备及线路，否则由此造成的一切后果由甲方自行承担。

6.2 乙方权利与义务

6.21 有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。

6.22 按照合同约定的内容、时间和标准，按时、保质、保量完成设备及配件的采购、安装及调试、维护工作。

6.23 对安装过程中知悉的甲方商业秘密、个人隐私等信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

6.24 在质保期内，按照合同约定提供设备维修、保养及其他售后服务。

6.25 乙方应严格文明施工，遵守甲方安全管理规定，安装过程中及完成后，确保甲方场地整洁、设备设施不受损失，乙方施工造成甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.26 乙方不得将本合同义务转包、分包，否则甲方有权解除合同。

- 七、保密条款

双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。

- 八、违约责任

- 8.1 任何一方不得擅自解除或终止本合同，否则，违约方应按本合同总价的  10  %向对方支付违约金。

8.2 乙方交付的产品不合格的，应按甲方要求进行免费更换合格产品，经两次更换仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已支付的款项，并支付总价款10%的违约金。

8.3乙方有任何违反本合同约定及法律规定的行为应当向甲方承担违约责任，并赔偿损失，赔偿范围包括但不限于甲方的直接损失和间接损失以及实现该等债权所支付的诉讼费、保全费、律师费、交通费、调查取证费、鉴定费等费用。

- 九、不可抗力

- 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

- 因不可抗力事件导致一方无法履行合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后的 [7] 个工作日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否变更或解除合同。如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应按照公平原则合理分担已发生的费用及损失。

- 十、争议解决

- 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十一、其他条款

- 本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，如补充协议与本合同有冲突之处，以补充协议为准。

- 甲方（盖章）：__________________

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：______

- 签订日期：______年____月____日

- 乙方（盖章）：__________________

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：______

- 签订日期：______年____月____日